Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2017 г. N 853

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НАЛЬЧИК НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Местной администрации  городского округа Нальчик КБР от 28.06.2017 [N 1184](consultantplus://offline/ref=0498D0AD809C9EA09A6588F946FF57455F41260C475771EE1D60DE5ACB00D026EF5175B6ABBA4A17B38966v5dEL),  от 03.08.2017 [N 1449](consultantplus://offline/ref=0498D0AD809C9EA09A6588F946FF57455F41260C475774EE1B60DE5ACB00D026EF5175B6ABBA4A17B38966v5dEL), от 16.08.2017 [N 1560](consultantplus://offline/ref=0498D0AD809C9EA09A6588F946FF57455F41260C47577AE11860DE5ACB00D026EF5175B6ABBA4A17B38966v5dEL), от 23.10.2017 [N 1966](consultantplus://offline/ref=0498D0AD809C9EA09A6588F946FF57455F41260C47567BEE1C60DE5ACB00D026EF5175B6ABBA4A17B38966v5dEL),  от 24.10.2017 [N 1974](consultantplus://offline/ref=0498D0AD809C9EA09A6588F946FF57455F41260C47567BEE1D60DE5ACB00D026EF5175B6ABBA4A17B38966v5dEL)) |

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующей преамбуле перед словами "от 16 декабря 2016 года" пропущено слово "Нальчик". |

В целях реализации на территории городского округа Нальчик инвестиционных проектов для обеспечения социально-экономического развития муниципального образования городской округ Нальчик, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0498D0AD809C9EA09A6596F450930A48594B7800465678B0403F85079Cv0d9L) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=0498D0AD809C9EA09A6588F946FF57455F41260C40597AE31D60DE5ACB00D026vEdFL) местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года N 2332 "Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям городского округа Нальчик" и [решением](consultantplus://offline/ref=0498D0AD809C9EA09A6588F946FF57455F41260C475470EE1E60DE5ACB00D026vEdFL) Совета местного самоуправления городского округа от 16 декабря 2016 года N 23 "О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную инвестиционную [программу](#P38) городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Муниципальным заказчикам объектов, включенных в инвестиционную [программу](#P38), разработать графики проведения работ и довести утвержденные задания до исполнителей работ.

3. Муниципальным заказчикам, ежемесячно, до 5 числа, представлять информацию в Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства местной администрации городского округа Нальчик о ходе реализации инвестиционных проектов, утвержденных в составе муниципальной инвестиционной [программы](#P38) городского округа Нальчик.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нальчик".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации

городского округа Нальчик

А.АЛАКАЕВ

Утверждена

постановлением

Местной администрации

городского округа Нальчик

от 19 мая 2017 г. N 853

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2017 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0498D0AD809C9EA09A6588F946FF57455F41260C47567BEE1D60DE5ACB00D026EF5175B6ABBA4A17B38966v5dEL) Местной администрации  городского округа Нальчик КБР от 24.10.2017 N 1974) |

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, графе 5 нижеследующей таблицы вместо слов "МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика" местной администрации городского округа Нальчик" следует читать "МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" местной администрации г.о. Нальчик". |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование инвестиционного проекта (мероприятий) | Мощность, единица измерения | Срок ввода в эксплуатацию | Наименование муниципального заказчика программы | Сметная стоимость, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам: | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Раздел 1. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Строительство канализации на участке по ул. 2-й Таманской дивизии от ул. Тебердинской до ул. Мазлоева в г.о. Нальчик | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика" местной администрации городского округа Нальчик | 1157,3 | 1157,3 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 1157,3 | 1157,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 1157,3 | 1157,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительство водопровода по ул. Есенина в г.о. Нальчик | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика" местной администрации городского округа Нальчик | 838,0 | 838,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 838,0 | 838,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 838,0 | 838,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Демонтаж путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Мальбахова в г.о. Нальчик | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика" местной администрации городского округа Нальчик | 20046,4 | 20046,4 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 20046,4 | 20046,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 20046,4 | 20046,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Обустройство проезжей части участка ул. Мальбахова, включая благоустройство прилегающей территории, после демонтажа существующего путепровода через железную дорогу от пересечения с ул. Осетинской до существующей разделительной полосы в г.о. Нальчик | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика" местной администрации городского округа Нальчик | 41820,0 | 41820,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 41820,0 | 41820,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Аварийно-восстановительные работы по мостовому сооружению через реку Ак-Суу в с. Белая Речка по ул. Ольхова в г.о. Нальчик | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика" Местной администрации городского округа Нальчик | 4982,2 | 4982,2 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 4982,2 | 4982,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 4982,2 | 4982,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Ограждение участка под городское кладбище микрорайона Вольный Аул в г.о. Нальчик | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика" Местной администрации городского округа Нальчик | 3951,6 | 3951,6 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 3951,6 | 3951,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 3951,6 | 3951,6 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Устройство фонтана в сквере, расположенном на пересечении пр. Шогенцукова и ул. Лермонтова в г.о. Нальчик | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика" Местной администрации городского округа Нальчик | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Устройства ограждения на территории МКОУ "СОШ N 11" в г.о. Нальчик | 1 объект | 2017 год | МКУ "Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик" | 1423,0 | 1423,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 1423,0 | 1423,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 1423,0 | 1423,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Замена теплового ввода от ТК-72 к ж/дому N 24 по ул. Тарчокова | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 401,9 | 401,9 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 401,9 | 401,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 401,9 | 401,9 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Замена теплового ввода от ТК-72 к ж/дому N 22 по ул. Тарчокова | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 340,6 | 340,6 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 340,6 | 340,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 340,6 | 340,6 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Замена теплового ввода от ТК-37 к ж/дому N 6 по ул. Неделина | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 180,4 | 180,4 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 180,4 | 180,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 180,4 | 180,4 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Замена тепловой сети от ЦТП Кулиева до ТК-76 и замена 3 вводов от ТК-76 и ТК-79 к ж/домам N 18 по ул. Кулиева | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 890,9 | 890,9 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 890,9 | 890,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 890,9 | 890,9 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Замена теплового ввода от ТК-42 к ж/дому N 31 по ул. Байсултанова | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 153,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 153,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 153,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Замена теплового ввода от ТК-42 к ж/дому N 38 по ул. Ватутина | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 131,1 | 131,1 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 131,1 | 131,1 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 131,1 | 131,1 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Замена тепловой сети от ТК-12 до ТК-11 и замену теплового ввода к ж/дому N 1 по ул. Идарова | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 305,1 | 305,1 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 305,1 | 305,1 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 305,1 | 305,1 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Замена теплового ввода от ТК-12 к ж/дому N 1-а по ул. Идарова | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 372,6 | 372,6 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 372,6 | 372,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 372,6 | 372,6 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Замена тепловой сети от ТК-6 до ТК-12 и замену тепловых вводов от ТК-6 и ТК-12 к ж/дому N 3 по ул. Идарова | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 339,7 | 339,7 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 339,7 | 339,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 339,7 | 339,7 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Замена теплового ввода от ТК-6 к ж/дому N 17-а по ул. Ингушской | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 350,6 | 350,6 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 350,6 | 350,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 350,6 | 350,6 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Замена теплового ввода от ТК-130 к ж/дому N 7 по пр. Кулиева | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 265,1 | 265,1 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 265,1 | 265,1 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 265,1 | 265,1 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Замена теплового ввода от ТК-37 до ж/домов N 2, N 2-а по ул. Неделина | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 366,9 | 366,9 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 366,9 | 366,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 366,9 | 366,9 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Строительство системы водоснабжения в городском округе Нальчик (развитие микрорайона "Дубки") | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 289,3 | 289,3 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 289,3 | 289,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 289,3 | 289,3 | 0,0 | 0,0 |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Нижеследующий пункт изложен в соответствии с официальным текстом  документа. | | | | | | | | | |
| 22. | Ремонт фасада здания танцевального зала АУ "Объединение парков культуры и отдыха" городского округа Нальчик | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и Б-СЗ" | 527, 9 | 527, 9 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительные работы |  |  |  | 527,9 | 527,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 527,9 | 527,9 | 0,0 | 0,0 |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно,  в нижеследующем пункте перед словами "Зоопарк "Нальчикский" пропущена  аббревиатура "МКУ". | | | | | | | | | |
| 23. | Реконструкция "Зоопарк "Нальчикский" городского округа Нальчик | 1 объект | 2017 год | МКУ "Управление культуры" | 57484,9 | 0,0 | 57484,9 | 0,0 |
| в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительные работы |  |  |  | 57484,9 | 0,0 | 57484,9 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 57484,9 | 0,0 | 57484,9 | 0,0 |