Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2016 г. N 579

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2016 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Местной администрации  городского округа Нальчик КБР от 06.04.2016 [N 675](consultantplus://offline/ref=DFC3DAF7194A462A7CFF118A7BA9837E2AE06204D9E2AF91DF0641758753C93B9AFE2E3207DB306BD16B04T4g8L),  от 10.08.2016 [N 1715](consultantplus://offline/ref=DFC3DAF7194A462A7CFF118A7BA9837E2AE06204D9EDAC9DDA0641758753C93B9AFE2E3207DB306BD16B04T4g8L), от 17.08.2016 [N 1784](consultantplus://offline/ref=DFC3DAF7194A462A7CFF118A7BA9837E2AE06204D9EDAD9ED50641758753C93B9AFE2E3207DB306BD16B04T4g8L)) |

В целях реализации на территории городского округа Нальчик инвестиционных проектов для обеспечения социально-экономического развития муниципального образования городской округ Нальчик, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DFC3DAF7194A462A7CFF0F876DC5DE732CE33D01DDE0A7CF81591A28D0T5gAL) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=DFC3DAF7194A462A7CFF118A7BA9837E2AE06204DFECA59CDC0641758753C93BT9gAL) местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года N 2332 "Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям городского округа Нальчик" и [решением](consultantplus://offline/ref=DFC3DAF7194A462A7CFF118A7BA9837E2AE06204D8E6AA9BDB0641758753C93BT9gAL) Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 15 декабря 2015 года N 363 "О местном бюджете городского округа Нальчик на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную инвестиционную [программу](#P36) городского округа Нальчик на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

2. Муниципальным заказчикам объектов, включенных в инвестиционную [программу](#P36), разработать графики проведения работ и довести утвержденные задания до исполнителей работ.

3. Муниципальным заказчикам ежемесячно, до 5 числа, представлять информацию в управление экономического развития местной администрации городского округа Нальчик о ходе реализации инвестиционных проектов, утвержденных в составе муниципальной инвестиционной [программы](#P36) городского округа Нальчик.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нальчик".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов Д.Ч. Кясову.

И.о. главы местной администрации

городского округа Нальчик

А.ТОНКОНОГ

Утверждена

постановлением

Местной администрации

городского округа Нальчик

от 29 марта 2016 г. N 579

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Местной администрации  городского округа Нальчик КБР от 10.08.2016 [N 1715](consultantplus://offline/ref=DFC3DAF7194A462A7CFF118A7BA9837E2AE06204D9EDAC9DDA0641758753C93B9AFE2E3207DB306BD16B04T4g8L),  от 17.08.2016 [N 1784](consultantplus://offline/ref=DFC3DAF7194A462A7CFF118A7BA9837E2AE06204D9EDAD9ED50641758753C93B9AFE2E3207DB306BD16B04T4g8L)) |

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта (мероприятий) | Мощность, единица измерения | Срок ввода в эксплуатацию | Наименование муниципального заказчика программы | Сметная стоимость, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Раздел 1. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Инвестиционный проект "Строительство канализации на участке по улице Дагестанской от ул. Горской до ул. Идарова в г.о. Нальчик" | 1 объект | 2 полугодие 2016 года | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика" местной администрации городского округа Нальчик |  | 3932,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительные работы |  |  |  | 3932,1 | 3932,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 3932,1 | 3932,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Инвестиционный проект "Строительство канализации на участке по ул. Мостовой в г.о. Нальчик" | 1 объект | 2 полугодие 2016 года | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика" местной администрации городского округа Нальчик |  | 2381,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительные работы |  |  |  | 3932,1 | 3932,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 3932,1 | 3932,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Инвестиционный проект "Строительство канализации на участке по ул. 2 Таманской дивизии от ул. Тебердинской до ул. Мазлоева в г.о. Нальчик" | 1 объект | 2017 год | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика" местной администрации городского округа Нальчик |  | 0,0 | 1157,3 | 0,0 |
|  | в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительные работы |  |  |  | 1157,3 | 0,0 | 1157,3 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 1157,3 | 0,0 | 1157,3 | 0,0 |
| 4. | Инвестиционный проект "Строительство канализации на участке по ул. Бр. Кушховых от ул. Комсомольской до ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД в г.о. Нальчик" | 1 объект | 2 полугодие 2016 года | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика" Местной администрации городского округа Нальчик |  | 1754,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительные работы |  |  |  | 1754,4 | 1754,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 1754,4 | 1754,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Инвестиционный проект "Реконструкция вольера N 4 МКУ "Зоопарк "Нальчикский". | 1 объект | 1 полугодие 2016 года | МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик" |  | 1685,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительные работы |  |  |  | 1685,5 | 1685,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 1685,5 | 1685,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Инвестиционный проект "Реконструкция вольера N 5 МКУ "Зоопарк "Нальчикский". | 1 объект | 1 полугодие 2016 года | МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик" |  | 1110,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительные работы |  |  |  | 1110,3 | 1110,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 1110,3 | 1110,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Строительство канализации по ул. Семиренко | 1 объект | 2 полугодие 2016 года | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика Местной администрации городского округа Нальчик" |  | 1157,3 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DFC3DAF7194A462A7CFF118A7BA9837E2AE06204D9EDAD9ED50641758753C93B9AFE2E3207DB306BD16B04T4gBL) Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 17.08.2016 N 1784) | | | | | | | | |
|  | в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительные работы |  |  |  | 1157,3 | 1157,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 1157,3 | 1157,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Строительство водопровода по ул. Есенина | 1 объект | 2 полугодие 2016 года | МКУ "УЖКХ и благоустройства - служба заказчика Местной администрации городского округа Нальчик" |  | 0,0 | 838,0 | 0,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DFC3DAF7194A462A7CFF118A7BA9837E2AE06204D9EDAD9ED50641758753C93B9AFE2E3207DB306BD16B04T4gAL) Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 17.08.2016 N 1784) | | | | | | | | |
|  | в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительные работы |  |  |  | 838,0 | 0,0 | 838,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 838,0 | 0,0 | 838,0 | 0,0 |
| 9. | Приобретение программного обеспечения (внедрение геоинформационной системы) для построения электронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 1 объект | 2 полугодие 2016 года | Управление промышленности, транспорта, связи и ЖКХ местной администрации городского округа Нальчик |  |  | 1070,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. ПИР |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение лицензионного программного обеспечения |  |  |  | 1070,0 | 0,0 | 1070,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 1070,0 | 0,0 | 1070,0 | 0,0 |